Dokumentation

Ausbildungsberuf
Fachinformatiker für Systemintegration

Prüfungsbewerber
Felix Maier
Prof.-Stelzenberger Str. 9
84144 Geisenhausen
E-Mail: Felix.Maier@edvschule-plattling.de

Ausbildungsbetrieb
EDV-Schule des Landkreises Deggendorf
Georg-Eckl-Straße 18
94447 Plattling

Projektbegleiter
Max Grallinger
E-Mail: Max.Grallinger@edvschule-plattling.de

Thema der Projektarbeit
Erstellung eines Geolocation-Spiels mit Next.js/React und einer Webanwendung zur Verwaltung von Geodaten mittels PostgreSQL und PostGIS

# 1. Einleitung

Abbildung 2: React Logo
Abbildung 1: PostGIS Logo
## 1.1 Projektziel
Das Ziel dieses Projekts ist die Entwicklung eines interaktiven, standortbasierten Spiels mit dem Namen „City Identifying Actiongame“. Das Projekt verbindet Geoinformationssysteme mit Webentwicklung, um geografisches Wissen auf spielerische Weise zu vermitteln.
Zentrale Aufgaben:
- Verwaltung und Speicherung von Städtedaten (Name, Latitude, Longitude, Owner) in einer PostgreSQL-Datenbank mit PostGIS.
- Konfiguration von Row Level Security in PosgreSQL
- Implementierung einer Weboberfläche zur Verwaltung der Geodaten.
- Entwicklung eines interaktiven Spiels basierend auf den gespeicherten Städtedaten.
## 1.2 Projektumfeld
Das Projekt wird im Rahmen der Ausbildung zum Fachinformatiker für Systemintegration an der EDV-Schule des Landkreises Deggendorf realisiert. Es zielt darauf ab, praxisnahes Wissen in den Bereichen Datenbanken, Geodatenverwaltung und Webentwicklung zu vertiefen. Zur Entwicklung wurde von Herrn Grallinger ein LXC Container zur Verfügung gestellt.
## 1.3 Projektbegründung
Geografisches Wissen, insbesondere über den Standort bedeutender Städte, ist eine grundlegende Kompetenz, die jeder besitzen sollte. Dieses Projekt bietet eine innovative Möglichkeit, Lernenden spielerisch ihr Wissen über geografische Standorte zu überprüfen und gezielt zu erweitern.
Das integrierte Spiel ermöglicht eine interaktive und unterhaltsame Auseinandersetzung mit dem Thema, während die Verwaltungsoberfläche eine flexible Anpassung der zu erlernenden Städte an die individuellen Bedürfnisse der Lernenden bietet. Dadurch wird ein personalisiertes Lernen unterstützt, das sowohl die Motivation als auch die Effizienz des Wissenserwerbs steigert.
# 2. Projektplanung
## 2.1. Projektphasen
Projektphase	Zeiteinschätzung in Stunden
Einarbeitung in PostgreSQL	2
Einarbeitung in PostGIS	1
Einarbeitung Row Level Security	1
Aufsetzen der Container mit Docker-Compose	3
Datenbankentwurf	1
Erstellung der Datenbank	1
Planung und Konfigurierung der Row Level Security	3
Testen der Row Level Security	1
Design der Verwaltungsoberfläche	3
Holen der Daten aus der Datenbank	2
Einbindung einer Leaflet Karte	3
Testen der Verwaltungsoberfläche	3
Fehlerbehebung	1
Design des Spiels	3
Einbindung einer Interaktiven Leaflet Karte	2
Anzeigen einer Zufälligen Stadt	1
Berechnung der Entfernung der Nutzereingabe und der Stadt	2
Testen des Spiels	1
Dokumentation	6
Gesamt	40

## 2.2 Entwicklungsprozess
Für die Bearbeitung dieses Projekts wurde ein agiler Entwicklungsprozess gewählt, um flexibel auf Änderungen und Anforderungen reagieren zu können. Der Fortschritt des Projekts wurde regelmäßig mit dem Projektbegleiter, Herrn Grallinger, abgestimmt, um sicherzustellen, dass das Projekt den geplanten Zielen entspricht.
# 3. Analysephase
## 3.1 Ist-Analyse
Vor der Umsetzung des Projekts gab es keine Plattform, die ein spielerisches Lernen geografischer Standorte mit einer anpassbaren Verwaltung von Lerninhalten verband. Lernende waren auf statische Karten, Online-Dienste oder klassische Lehrmaterialien angewiesen, welche weder Interaktivität noch gezielte Anpassungsmöglichkeiten boten.
Zudem bestand keine Möglichkeit, die Lerninhalte auf spezifische Bedürfnisse der Benutzer abzustimmen. Eine Verwaltungsoberfläche, mit der Lehrkräfte oder Verantwortliche Städte flexibel hinzufügen und verwalten konnten, fehlte vollständig.
Diese Ausgangslage zeigte den Bedarf an einer Lösung, die einerseits ein interaktives Spiel zum Lernen von Städte-Standorten und andererseits eine Verwaltungsoberfläche zur individuellen Anpassung der Lerninhalte umfasst. Dieses Defizit wurde mit dem Projekt adressiert und behoben.
## 3.2 Projektkosten
Für die Umsetzung des Projekts sind keine direkten finanziellen Kosten entstanden, da ausschließlich kostenlose Software und vorhandene Ressourcen verwendet wurden:
1. Software
  1. Alle verwendeten Technologien (PostgreSQL, PostGIS, Docker, Next.js, React) sind Open Source und damit lizenzfrei.
2. Hardware
  1. Die Entwicklungsarbeit wurde auf vorhandener schulinterner Hardware durchgeführt, wodurch keine zusätzlichen Kosten für Geräte oder Infrastruktur angefallen sind.
3. Betriebskosten
  1. Der Stromverbrauch für die Nutzung der schulischen Hardware fällt unter die laufenden Kosten der Schule.
Zusammenfassung
Das Projekt wurde unter optimaler Nutzung von Open-Source-Technologien und vorhandenen Ressourcen realisiert, wodurch keine zusätzlichen Ausgaben erforderlich waren.
## 3.3 Anwendungsfälle
### 3.3.1 Geolocationspiel
- Beschreibung: Spieler sollen geografische Kenntnisse erwerben, indem sie den Standort einer zufälligen Stadt auf einer Karte schätzen.
- Ablauf:
  - Der Benutzer ruft die Spielwebsite auf.
  - Eine zufällige Stadt wird ausgewählt und auf der Benutzeroberfläche angezeigt.
  - Der Spieler gibt seinen geschätzten Standort durch Klicken auf der interaktiven Karte ein.
  - Das System berechnet die Entfernung zwischen dem geschätzten und dem tatsächlichen Standort und gibt die Entfernung in Metern aus.
### 3.3.2 Verwaltungsoberfläche für Geodaten
- Beschreibung: Administratoren können über eine benutzerfreundliche Weboberfläche Städte hinzufügen, bearbeiten oder löschen.
- Ablauf:
  - Der Administrator ruft die Verwaltungswebsite auf.
  - Die Datenbank wird durchsucht, um die bestehenden Einträge anzuzeigen.
  - Der Administrator fügt eine neue Stadt hinzu, bearbeitet vorhandene Einträge oder löscht nicht mehr benötigte Städte.
  - Die Änderungen werden gespeichert und in Echtzeit in das Spiel integriert.
## 3.4 Bedeutung für die Nutzer
### 3.4.1 Schüler als Spieler
„Als Schüler möchte ich spielerisch mein geografisches Wissen verbessern. Eine direkte Rückmeldung über meine Leistung in Form der Entfernung in Kilometern motiviert mich, weiter zu lernen und meine Kenntnisse zu erweitern.“
### 3.4.2 Lehrer oder Administratoren
„Als Lehrer möchte ich die Städte im System anpassen können, um gezielt die Lerninhalte an meine Klasse anzupassen. Dadurch habe ich die Möglichkeit, den Schwierigkeitsgrad zu beeinflussen und sicherzustellen, dass die Lernziele erreicht werden.“
## 3.5 Qualitätsanforderungen
### 3.5.1 Funktionale Anforderungen
Das Spiel und die Verwaltungsoberfläche müssen einwandfrei funktionieren. Spieler und Administratoren sollen alle vorgesehenen Funktionen ohne Fehler verwenden können, wie die Standortbestimmung im Spiel oder das Bearbeiten von Geodaten in der Verwaltung.
### 3.5.2 Benutzbarkeit
Die Anwendung muss intuitiv und benutzerfreundlich sein, sodass sowohl Schüler als auch Administratoren problemlos damit arbeiten können. Geeignete Labels und klare Benutzerführungen unterstützen eine einfache Bedienung.
### 3.5.3 Änderbarkeit
Die Lösung sollte modular aufgebaut sein, um künftige Erweiterungen und Anpassungen wie neue Spielmodule oder zusätzliche Verwaltungsfunktionen ohne großen Aufwand umsetzen zu können.
# 4. Entwurfsphase
## 4.1 Zielplattform
#### Kriterien zur Auswahl der Zielplattform
1. Programmiersprache und Frameworks
  1. Kriterium: Die Programmiersprache und Frameworks sollten modern, flexibel und für die Webentwicklung optimiert sein.
  2. Auswahl:
    1. Next.js und React wurden als Framework und Frontend-Bibliothek gewählt, da sie eine schnelle Entwicklung und hohe Performance ermöglichen.
    2. JavaScript als Basis ermöglicht eine breite Kompatibilität und gute Unterstützung durch Bibliotheken.
2. Datenbank
  1. Kriterium: Die Datenbank sollte Geodaten effizient speichern und verarbeiten können.
  2. Auswahl:
    1. PostgreSQL wurde als relationale Datenbank gewählt, da sie robust, zuverlässig und für komplexe Datenabfragen geeignet ist.
    2. PostGIS als Erweiterung ermöglicht die effiziente Verwaltung und Abfrage von Geodaten, was für die Kartenfunktionen essenziell ist.
3. Architektur (Client/Server)
  1. Kriterium: Die Plattform sollte eine klare Trennung zwischen Client und Server aufweisen, um Skalierbarkeit und Wartbarkeit zu gewährleisten.
  2. Auswahl:
    1. Eine Client/Server-Architektur wurde gewählt, wobei der Client (Frontend) die Benutzeroberfläche bereitstellt und der Server (Backend) die Datenverarbeitung übernimmt.
4. Kosten und Lizenzierung
  1. Kriterium: Die verwendete Software sollte kostenfrei und Open Source sein, um keine zusätzlichen Ausgaben zu verursachen.
  2. Auswahl: Alle eingesetzten Technologien, einschließlich PostgreSQL, PostGIS, Docker, Next.js und React, sind Open Source und frei nutzbar.
## 4.2 Entwurf der Benutzeroberflächen
### 4.2.1 Verwaltungsoberfläche
Die Verwaltungsoberfläche soll eine Liste mit allen Städten der Datenbank enthalten. Diese sollen auf einer Leaflet Karte angezeigt werden. Um RLS zu demonstrieren, soll man per Radiobuttons Zwischen Administrator und Gast wechseln können, was im tatsächlichen Betrieb durch eine Anmeldung abgelöst werden würde.
Abbildung 3: Entwurf Verwaltungsoberfläche
## 4.2.2 Spiel

Abbildung 4: Entwurf Spiel
Das Spiel soll eine zufällige Stadt aus der Datenbank anzeigen. Darunter soll eine Leafletkarte sein auf welcher man durch Klicken einen Standort wählen und diesen per Button bestätigen kann.
## 4.3 Datenbankentwurf

Abbildung 5: Datenbankentwurf der Tabelle Stadt

name: Ein character varying(50)-Feld, das den Namen der Stadt speichert (z. B. "Berlin").
geom: Ein Geometrie-Typ (geometry(Point, 4326)), der die geografische Position der Stadt als Punkt mit WGS 84-Koordinaten speichert.
owner: Ein character varying(50)-Feld, das den Besitzer oder Ersteller des Datensatzes identifiziert.
## 4.4 Row Level Security
Durch RLS soll festgelegt werden, welcher Benutzer wie auf die Daten zugreifen darf. Es wurde festgelegt, dass es einen Benutzer „Guest“ und einen „Admin“ gibt.
Der Admin darf auf alle Daten zugreifen, sie verändern oder diese löschen, während Guest nur seine eigenen verwalten darf.
# 5. Implementierungsphase
## 5.1 Implementierung der Docker Container
Für die Erstellung und Verwaltung der Docker-Container kam Docker Compose zum Einsatz. Mit Docker Compose können mehrere Container effizient definiert, gestartet und miteinander verbunden werden. Die Containerstruktur wurde so gestaltet, dass alle notwendigen Komponenten wie die PostgreSQL-Datenbank mit PostGIS-Erweiterung und die Web-Anwendung nahtlos zusammenarbeiten können. Im Anhang A1 ist die zur Erstellung verwendete docker-compose.yml abgebildet.
### 5.1.1 Container für die Datenbank
Der Datenbank-Container basiert auf dem offiziellen PostgreSQL-Image und wurde um die Erweiterung PostGIS ergänzt, um geografische Daten zu unterstützen.
Die wichtigsten Eigenschaften dieses Containers sind:
- Persistente Speicherung der Daten durch Nutzung eines Docker-Volumes.
- Konfiguration von Umgebungsvariablen wie Benutzername, Passwort und Datenbankname.
- Aktivierung von Row Level Security (RLS), um den Zugriff auf die Datenbank zu steuern.
### 5.1.2 Container für Adminer
Ein zusätzlicher Container wurde bereitgestellt, der auf Adminer basiert. Adminer ermöglicht eine einfache und benutzerfreundliche Verwaltung der Datenbank.
Die wichtigsten Merkmale:
- Verbindung zur PostgreSQL-Datenbank im Datenbank-Container.
- Zugriff über den Webbrowser zur Anzeige, Bearbeitung und Verwaltung der Datenbanktabellen.
- Ermöglichung von schnellen Tests und Debugging während der Entwicklungsphase.
### 5.1.3 Container für die Verwaltungsoberfläche
Die Verwaltungsoberfläche wurde als Next.js/React-Anwendung implementiert und in einem separaten Container bereitgestellt.
Wichtige Punkte:
- Der Container läuft auf einem Node.js-Server, der die React-Komponenten ausliefert.
- Verbindung zur Datenbank über eine API, um Geo-Daten zu verwalten und darzustellen.
- Bereitstellung einer Benutzeroberfläche, die den Zugriff und die Konfiguration der Geo-Daten erlaubt.
### 5.1.4 Container für das Spiel
Das Spiel wurde in einem eigenständigen Container umgesetzt, um die Modularität zu erhöhen und eine klare Trennung von Verwaltungs- und Spielkomponenten zu gewährleisten.
Wichtige Merkmale:
- Integration einer interaktiven Karte, die die Position der Städte anzeigt und Nutzereingaben erfasst.
- Anbindung an die API zur dynamischen Abfrage der Geo-Daten aus der Datenbank.
- Nutzung des Frontend-Frameworks React für eine benutzerfreundliche Spielerfahrung.
- Berechnung der Entfernung zwischen der Benutzereingabe und der tatsächlichen Stadtposition über ein SQL Statement in der Datenbank.
## 5.3 Erstellung der Datenbank
Für die Erstellung der Datenbank wurde ein SQL-Script unter /db/docker-entrypoint-initdb.d ein script namen init.sql erstellt das beim builden des Containers ausgeführt wird. Das Script ist unter A2 einzusehen.
Kernaufgaben des Scripts:
Erstellung der PostGIS-Erweiterung:
  - CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS postgis;
  - Durch die Erweiterung Postgis können geografische Daten gespeichert und verarbeitet werden.
Erstellung der Tabelle Stadt wenn diese nicht vorhanden ist.
  - IF NOT EXISTS (
    SELECT 1
    FROM information_schema.tables
    WHERE table_name = 'stadt' )
    THEN
    CREATE TABLE stadt (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(50),
    geom GEOMETRY(Point, 4326),
    owner VARCHAR(50) );
    END IF;
1. Befüllen der Tabelle mit Städten wenn diese leer ist
  IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM stadt) THEN
  INSERT INTO stadt (name, geom, owner)
  VALUES
  ('Berlin', ST_GeomFromText('POINT(13.4050 52.5200)', 4326), 'admin'), ('Hamburg', ST_GeomFromText('POINT(9.9937 53.5511)', 4326), 'admin'),
  ...
  END IF;
2. Erstellung der Rollen guest und admin
CREATE ROLE guest;

CREATE ROLE admin;
1. Aktivierung von RLS
  ALTER TABLE stadt ENABLE ROW LEVEL SECURITY;

2. Erstellung und Verwaltung der Sicherheitsrichtlinien
  1. Der Administrator darf alles:
  CREATE POLICY admin_policy

  ON stadt
  FOR ALL
  TO admin
  USING (true)
  WITH CHECK (true);
  Erklärung:
  Die Richtlinie admin_policy beinhaltet, dass für die Tabelle Stadt alle rechte (Select, Insert, Update, Delete) an den User „admin“ vergeben werden. Da die Zeile „Using“ und die Zeile „With CHECK“ auf „true“ gesetzt sind, trifft die Bedingung immer zu, hier könnte man auf eigenschaften wie den angemeldeten Benutzer Überprüfen.
3. Gewährung von Rechten
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON TABLE stadt TO admin;	GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON TABLE stadt TO guest;	GRANT USAGE, SELECT ON SEQUENCE stadt_id_seq TO admin, guest;

Die Berechtigungen für die stadt-Tabelle und die Sequenz stadt_id_seq werden sowohl an admin als auch an guest gewährt, um den Zugriff und die Verwendung der Tabelle zu ermöglichen.
## 5.3 Entwicklung der Web-Anwendungen
Die Entwicklung der Webanwendungen umfasst zwei separate Weboberflächen: eine Verwaltungsoberfläche zur Pflege und Anzeige von Geodaten und eine Oberfläche für das Spiel. Beide Anwendungen teilen eine ähnliche Struktur und wurden auf Grundlage von React/Next.js entwickelt.
### 5.3.1 Gemeinsame Struktur
Der grundlegende Aufbau beider Anwendungen ist wie folgt:
├── pages
│ ├── api
│ │ └── locations.js
│ ├── _app.js
│ ├── ErrorPopup.js
│ ├── index.js
│ ├── LeafletMap.js
│ └── styles
│ └── globals.css
pages/api/locations.js: Implementiert die serverseitigen API-Endpunkte für den Zugriff auf die PostgreSQL-Datenbank. Diese Datei stellt CRUD-Operationen (Create, Read, Update, Delete) für die Verwaltungswebsite bereit während führ das Spiel lediglich das Holen einer Stadt und die Abstandberechnung zur Verfügung steht.
- _app.js: Die zentrale Einstiegsdatei der Anwendung, die globale CSS-Dateien einbindet und die grundlegende Struktur der Applikation definiert.
- ErrorPopup.js: Eine wiederverwendbare Komponente, die Fehler in einem Dialog anzeigt.
- index.js: Die Hauptseite der jeweiligen Anwendung mit spezifischen Funktionen.
- LeafletMap.js: Eine Karte auf Basis der Leaflet-Bibliothek, die Geodaten interaktiv visualisiert.
- styles/globals.css: Enthält globale CSS-Regeln zur Gestaltung der Oberfläche.

### 5.3.1 Verwaltungsoberfläche
Die Verwaltungsoberfläche dient der Pflege und Visualisierung der Geodaten und bietet folgende Hauptfunktionen:
- Anzeige einer Liste der Städte: Die Hauptseite (index.js) zeigt alle in der Datenbank gespeicherten Städte an.
- Bearbeiten von Städten: Nutzer können bestehende Einträge direkt über die Oberfläche anpassen.
- Hinzufügen neuer Städte: Ein Formular ermöglicht das Eintragen neuer Geodaten.
- Löschen von Städten: Einträge können bei Bedarf entfernt werden.
- Kartenintegration: Mit LeafletMap.js wird eine interaktive Karte bereitgestellt, auf der die Standorte der Städte visualisiert und angepasst werden können.

Abbildung 6: Screenshots der Verwaltungsoberfläche
### 5.3.2 Spiel
Das Spiel bietet ein interaktives Erlebnis, bei dem Nutzer versuchen, die Position einer zufälligen Stadt auf der Karte zu schätzen. Die Hauptbestandteile sind:
- Anzeige einer zufälligen Stadt: Die Hauptseite (index.js) präsentiert den Namen einer zufälligen Stadt aus der Datenbank.
- Schätzen der Position: Nutzer geben ihre Schätzung auf der Karte an, indem sie einen Punkt platzieren.
- Entfernungsberechnung: Nach der Abgabe der Schätzung wird die Distanz zwischen dem geschätzten und dem tatsächlichen Standort berechnet und angezeigt.
#### 5.3.2.1 Berechnung des Abstands
Für die Berechnung des Abstands wird folgendes SQL-Statement verwendet:
SELECT
  name,
  ST_AsText(geom) AS geom,
  ST_DistanceSphere(
    geom,
    ST_SetSRID(ST_MakePoint($1, $2), 4326)
  ) AS distance
FROM stadt
WHERE name = $3;
Erklärung:
- name: Name der Stadt.
- ST_AsText(geom): Gibt die Geometrie der Stadt als WKT (Well-Known Text) zurück.
- ST_DistanceSphere: Berechnet die Entfernung in Metern zwischen zwei geografischen Punkten (hier: Stadtposition und geschätzte Position).
- ST_SetSRID: Setzt das Koordinatensystem (SRID 4326 für WGS84).
- $1, $2, $3: Platzhalter für Parameter (Longitude, Latitude und Stadtname).

  Abbildung 7: Screenshot des Spiels
# 6. Abnahmephase
Am 15.01.2025 wurde das Projekt von Herrn Grallinger abgenommen. Die Weboberflächen wurden während der Entwicklung von mir und bei der Abnahme von Herrn Grallinger ausgiebig getestet. Bei der Abnahme wurden einige Fehler in der Herangehensweise besprochen, die ich unter Punkt 7.2 näher erläutere.
# 7. Dokumentation
Für die Dokumentation verwendete ich die Plattform Notion um Notizen abzuspeichern. Außerdem habe ich den Code im meinem Github Repository gespeichert und die Commitmasseges zur Dokumentierung der jeweiligen Änderung genutzt.
# 7. Fazit
## 7.1 Soll-/Ist-Vergleich
Sowohl die Verwaltungsoberfläche als auch das Spiel sind einsatzbereit. Die Verwaltungsoberfläche ist Intuitiv benutzbar und erfüllt alle Funktionen reibungslos. Das Spiel bereitet mir persönlich viel Freude und überzeugt mit einem schönen Design.
## 7.2 Lessons Learned
Durch die Durchführung dieses Projekts durfte ich einige Erfahrungen sammeln. Bei der Informationssuche habe ich mich sehr auf Künstliche Intelligenz verlassen was mir einige Fehler einbrachte. Herr Grallinger empfahl mir lieber im Internet verfügbare Dokumentationen für z.B. Next.js zu verwenden, da diese immer auf dem neuesten stand sind,was KI nicht ist. Beispielsweise hat mir ChatGPT empfohlen den Pages Router zu verwenden der zwar noch funktionieren, allerdings seit Next.js 13 vom App Router abgelöst wurde.
## 7.3 Ausblick
Auch wenn die grundlegenden Funktionen des Projekts gegeben sind, besteht großes Erweiterungspotenzial, um die Benutzerfreundlichkeit und Funktionalität weiter zu steigern.
Ein zentraler Aspekt ist die Verbesserung der Eingabe neuer Städte. Aktuell müssen die Koordinaten manuell vom Nutzer recherchiert und eingetragen werden. Hier könnte eine automatisierte Lösung integriert werden, beispielsweise durch die Nutzung von Geocoding-Diensten, die anhand des Städtenamens die entsprechenden Koordinaten bereitstellen.
Darüber hinaus wäre die Einführung eines Account-Systems für verschiedene Nutzergruppen, wie Lehrer und Schüler, eine sinnvolle Erweiterung. Mit einer entsprechenden Anmeldelogik könnten personalisierte Zugänge realisiert und die Sicherheit des Systems erhöht werden.
Ein weiteres potenzielles Feature ist das Sammeln und Auswerten von Spielerstatistiken. Dadurch könnte eine Bestenliste erstellt werden, die den Wettbewerbsgedanken fördert und die Motivation der Nutzer steigert. Diese Funktion könnte durch eine Analyse der gespielten Runden und des Gesamtabstands realisiert werden.

# Glossar
Begriff	Erklärung
PostGIS	Eine Erweiterung für PostgreSQL, die geographische und geospatial Daten unterstützt. Sie ermöglicht es, geografische Objekte wie Punkte, Linien und Polygone in einer relationalen Datenbank zu speichern und zu bearbeiten.
Docker	Eine Plattform für die Entwicklung, den Versand und den Betrieb von Anwendungen in Containern. Container isolieren Anwendungen und ihre Abhängigkeiten, was die Konsistenz und Portabilität über verschiedene Umgebungen hinweg sicherstellt.
Row Level Security (RLS)	Eine Funktion von PostgreSQL, mit der Datenbankadministratoren den Zugriff auf Zeilen in einer Tabelle basierend auf der Benutzerrolle steuern können. RLS sorgt dafür, dass nur autorisierte Benutzer auf bestimmte Datensätze zugreifen können.
Next.js	Ein React-Framework, das die Entwicklung von Server-Rendered React-Anwendungen vereinfacht. Es ermöglicht eine schnelle Entwicklung von Webanwendungen mit Features wie statischer und dynamischer Seitengenerierung.
React	Eine JavaScript-Bibliothek, die von Facebook entwickelt wurde, um Benutzeroberflächen zu erstellen. Sie ermöglicht es, UI-Komponenten zu erstellen, die den Zustand und die Benutzerinteraktion verwalten.
Geo-Daten	Daten, die geografische Informationen beschreiben, wie Koordinaten (Längen- und Breitengrad), Höhen oder Adressen. Diese Daten können verwendet werden, um standortbasierte Anwendungen zu erstellen.
CRUD	Abkürzung für Create, Read, Update und Delete. Diese vier Operationen sind die grundlegenden Funktionen, die in jeder Datenbankanwendung verfügbar sein sollten, um Datensätze zu verwalten.
Docker Container	Ein leichtgewichtiger, eigenständiger und ausführbarer Software-Container, der eine Anwendung und ihre Abhängigkeiten umfasst. Docker-Container bieten eine isolierte Umgebung, um Software auf verschiedenen Systemen auszuführen.
PostgreSQL	Eine relationale Open-Source-Datenbank, die für ihre Stabilität und Flexibilität bekannt ist. Sie unterstützt SQL und erweiterte Funktionen wie Transaktionen und benutzerdefinierte Datentypen.

# Anhang
## A1 docker-compose.yml
version: '3.9'

services:
  postgres:
    image: postgis/postgis:latest
    container_name: postgres
    restart: always
    shm_size: 128mb
    ports:
      - "5432:5432"
    environment:
      POSTGRES_SERVER: postgres
      POSTGRES_USER: hans
      POSTGRES_PASSWORD: egon34
      POSTGRES_DB: stadt
      POSTGIS_VERSION: 16
    volumes:
      - postgres_data:/var/lib/postgresql/data
    networks:
      - app_network

  adminer:
    image: adminer
    container_name: adminer
    restart: always
    ports:
      - "8080:8080"
    networks:
      - app_network

  game:
    build:
      context: ./game
      dockerfile: Dockerfile
    container_name: game
    restart: always
    ports:
      - "1234:3000"
    depends_on:
      - postgres
    environment:
      DATABASE_URL: postgresql://hans:egon34@postgres:5432/stadt
    volumes:
      - game_data:/app/game
    networks:
      - app_network

  webui:
    build:
      context: ./webui
      dockerfile: Dockerfile
    container_name: webui
    restart: always
    ports:
      - "3000:3000"
    depends_on:
      - postgres
    environment:
      DATABASE_URL: postgresql://hans:egon34@postgres:5432/stadt
    volumes:
      - webui_data:/app/webui
    networks:
      - app_network

volumes:
  postgres_data:
  game_data:
  webui_data:

networks:
  app_network:
    driver: bridge

## A2 init.sql
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS postgis;

-- Create table 'stadt' if it doesn't exist
DO $$
BEGIN
    IF NOT EXISTS (
        SELECT 1
        FROM information_schema.tables
        WHERE table_name = 'stadt'
    ) THEN
        CREATE TABLE stadt (
        id SERIAL PRIMARY KEY,
        name VARCHAR(50),
        geom GEOMETRY(Point, 4326),
        owner VARCHAR(50)
        );
    END IF;
END $$;

-- Ensure 'stadt' table is populated with cities
DO $$
BEGIN
    IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM stadt) THEN
        INSERT INTO stadt (name, geom, owner)
        VALUES
        ('Berlin', ST_GeomFromText('POINT(13.4050 52.5200)', 4326), 'admin'),
        ('Hamburg', ST_GeomFromText('POINT(9.9937 53.5511)', 4326), 'admin'),
        ('München', ST_GeomFromText('POINT(11.5820 48.1351)', 4326), 'admin'),
        ('Köln', ST_GeomFromText('POINT(6.9603 50.9375)', 4326), 'admin'),
        ('Frankfurt am Main', ST_GeomFromText('POINT(8.6821 50.1109)', 4326), 'admin'),
        ('Stuttgart', ST_GeomFromText('POINT(9.1829 48.7758)', 4326), 'admin'),
        ('Düsseldorf', ST_GeomFromText('POINT(6.7735 51.2277)', 4326), 'admin'),
        ('Dortmund', ST_GeomFromText('POINT(7.4653 51.5139)', 4326), 'admin'),
        ('Essen', ST_GeomFromText('POINT(7.0123 51.4556)', 4326), 'admin'),
        ('Leipzig', ST_GeomFromText('POINT(12.3731 51.3397)', 4326), 'admin'),
        ('Bremen', ST_GeomFromText('POINT(8.8017 53.0793)', 4326), 'guest'),
        ('Dresden', ST_GeomFromText('POINT(13.7373 51.0504)', 4326), 'guest'),
        ('Hannover', ST_GeomFromText('POINT(9.7320 52.3759)', 4326), 'guest'),
        ('Nürnberg', ST_GeomFromText('POINT(11.0767 49.4521)', 4326), 'guest'),
        ('Duisburg', ST_GeomFromText('POINT(6.7623 51.4344)', 4326), 'guest'),
        ('Bochum', ST_GeomFromText('POINT(7.2162 51.4818)', 4326), 'guest'),
        ('Wuppertal', ST_GeomFromText('POINT(7.1508 51.2562)', 4326), 'guest'),
        ('Bielefeld', ST_GeomFromText('POINT(8.5325 52.0302)', 4326), 'guest'),
        ('Bonn', ST_GeomFromText('POINT(7.0982 50.7374)', 4326), 'guest'),
        ('Münster', ST_GeomFromText('POINT(7.6257 51.9607)', 4326), 'guest');
    END IF;
END $$;

-- Ensure roles 'guest' and 'admin' exist
DO $$
BEGIN
    IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM pg_roles WHERE rolname = 'guest') THEN
        CREATE ROLE guest;
    END IF;
    IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM pg_roles WHERE rolname = 'admin') THEN
        CREATE ROLE admin;
    END IF;
END $$;

-- Ensure Row Level Security and policies are configured
ALTER TABLE stadt ENABLE ROW LEVEL SECURITY;

-- Drop existing policies if they exist
DROP POLICY IF EXISTS admin_policy ON stadt;
DROP POLICY IF EXISTS guest_select_policy ON stadt;
DROP POLICY IF EXISTS guest_update_policy ON stadt;
DROP POLICY IF EXISTS guest_delete_policy ON stadt;

-- Admin policy: allow all actions for admin role
CREATE POLICY admin_policy
ON stadt
FOR ALL
TO admin
USING (true)
WITH CHECK (true);

-- Guest policies: allow 'guest' role to interact with their own rows
CREATE POLICY guest_select_policy
ON stadt
FOR SELECT
TO guest
USING (owner = current_user);

CREATE POLICY guest_update_policy
ON stadt
FOR UPDATE
TO guest
USING (owner = current_user)
WITH CHECK (owner = current_user);

CREATE POLICY guest_delete_policy
ON stadt
FOR DELETE
TO guest
USING (owner = current_user);

-- Grant rights
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON TABLE stadt TO admin;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON TABLE stadt TO guest;

-- Grant sequence usage for IDs
GRANT USAGE, SELECT ON SEQUENCE stadt_id_seq TO admin, guest;